Bài 1

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner tự ý chốt SP; phiếu phân tán từ 5 đến 13 nhưng không thảo luận/giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích; Developers thảo luận, loại bỏ mơ hồ và chọn lại đến khi thống nhất trên thang |
| P3 | Hợp lý, vì đã tuân thủ đúng quy trình Planning Poker: người cao nhất và thấp nhất giải thích, tiến hành bỏ phiếu lại và đạt đồng thuận trên thang (5 SP) | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý ở phần ghi chú: dù quy trình chốt 13 SP đúng, nhưng lại đi kèm ghi chú quy đổi cố định "13 SP = 52 giờ" (vi phạm nguyên tắc không quy đổi SP sang giờ/ngày) | Chốt 13 SP theo kết quả bỏ phiếu của Developers, nhưng bỏ phần ghi chú quy đổi ra giờ |
| P5 | Chưa hợp lý: PBI chưa đủ rõ ràng (chưa rõ quy tắc dùng chung với khuyến mãi khác) mà vẫn ước lượng; lại chốt theo số đông thay vì thảo luận đồng thuận | Product Owner làm rõ AC (Acceptance Criteria); sau đó Developers thảo luận lại và bỏ phiếu thống nhất trên thang |